Cahier des Charges du Projet n°26
Outils de Contrôle Robotique

# Présentation générale du projet

## Les acteurs du projet

Maître d’oeuvre	Sébastien Caux CEO d’Uniswarm
Maître d’ouvrage	Sébastien Caux CEO d’Uniswarm
Chef de Projet	Julien Tison
Equipe	Théo Sedik / Téo Mosnier / Aymeric Muller / Ewan Galin / Julien Tison

Nous ne précisons pas de domaine de compétence pour les personnes dans notre équipe car chaque membre est polyvalent et pourra passer d’une tâche à une autre sans difficulté.
## Nature de la prestation demandé
Création d’un package codé en Qt. Ce package devra assurer la bonne liaison entre l’utilisateur et les cartes, ainsi que la bonne communication entre elles. Notre package devra contenir des éléments visuels permettant de contrôler les moteurs reliés aux cartes de manière simple et claire. De plus, notre travail devra être simple à comprendre et pourra être extensible par d’autre développeurs.
## Estimation des grandes étapes et dates butoirs
Le niveau de confidentialité est presque nul, car l’entreprise avec laquelle nous travaillons réalise du code libre de droit et met son travail à profit de tous.
Quant à l’estimation du budget nécessaire au projet, il comprendra seulement l’utilisation de la salle ( équipée d’ordinateurs ) ainsi que le potentiel salaire des étudiants ( basé sur le SMIC ).
Intitulé	Charge	Quantité	Total
Heures travail	800€ / mois	5 * 3 mois	12000
Salles	200€ / jours	4 * 3 mois	2400
TOTAL			14400

## Organisation de l’équipe et du travail

Notre équipe d’étudiant se regroupe tous les lundi matins de 8h à 12h. Concernant les réunions avec le Maître d’œuvre, il prévu de faire des réunions au siège de Uniswarm à Clermont Ferrand, il est également envisagé de réaliser des visioconférence afin de combler la distance entre les locaux et les différences de disponibilités.
Notre groupe a également mis en place un dépôt gitlab afin de travailler sur le même projet simultanément, ainsi qu’un serveur Discord permettant de communiquer aisément, de partager des documents et de nous organiser au sein du groupe.
Nous envisageons également de donner l’accès à notre dépôt GIT à notre maître d’œuvre.